Uma imagem contendo desenho, computer, computador, placar

Descrição gerada automaticamente**PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO SISTEMA**

**APRESENTAÇÃO**

Este documento visa formalizar a proposta de prestação de serviços para a criação de um projeto de desenvolvimento de sistema de faturamento e controle de estoque**.** Dessa forma, descrevemos aqui as principais informações acerca da metodologia de trabalho, do cronograma de atividades, dos recursos necessários para a execução do projeto, bem como as condições de pagamento e prazos previamente definidos.

**PRODUTOS/SERVIÇOS**

A prestação de serviço consiste no desenvolvimento de um projeto de sistema de faturamento e controle de estoque**,** que tem por realizar o faturamento de contas, envio de XML e controle de estoque.

**Produto:** Desenvolvimento do sistema atenda as seguintes características:

1. Criação do banco de dados MySQL
2. Login de acesso do sistema
3. Controle de prontuário dos pacientes
4. Atendimento dos pacientes e relatórios de controle
5. Faturamento das contas, envio do XML, Discriminativos e tabelas de taxas
6. Controle de estoque, integração com TNUMM (Unimed)
7. Integração do estoque com os atendimentos
8. Relatórios de estoque

**FASES DO PROJETO**

*PRIMEIRA FASE: Planejamento e criação*

1. Envio da proposta para aprovação do projeto

*SEGUNDA FASE: Desenvolvimento*

1. Login de acesso e usuários do sistema
2. Prontuário do Paciente
3. Faturamento de contas e envio do XML

*TERCEIRA FASE: Implantação*

1. Verificar questão de acesso a rede e se será utilizado algum servidor
2. Instalação do banco de dados
3. Configuração do sistema nas máquinas para acesso
4. Configuração das tabelas de pacotes
5. Configuração dos convênios
6. Criação dos usuários que terão acesso ao sistema

*QUARTA FASE: Entrega*

1. Aprovação do cliente
2. Entrega do sistema controle do prontuário, atendimento, faturamento e XML (15 dias após a aprovação)
3. Entrega do controle de estoque até 90 dias após a aprovação
4. Manutenção correção erros ou bugs até 15 dias após a entrega.

**PRAZOS E INVESTIMENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FASE** | **DESCRIÇÃO** | **PRAZO** | **VALOR** |
| Implantação | Configuração e instalação do banco de dados, instalação nas máquinas, treinamento dos usuários, configuração dos convênios, tabelas. (pago uma única vez) | 5 dias | R$ 2.500,00 |
| Licença de Uso | Novas funcionalidades | 1 (Mensal) | R$ 700,00 |
| TOTAL |  |  | **R$ 3.200,00** |

\*Implantação: Forma de Pagamento 50% na primeira entrega e 50% na entrega final do projeto.

\*Licença de uso: 30 dias após a primeira entrega.

**CONDIÇÕES GERAIS**

* Validade da proposta: 10 (dez) dias
* Itens não contemplados: Manutenção do banco de dados, máquinas e servidores

Na expectativa de estar oferecendo a melhor oferta para os serviços solicitados, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Jaboticabal, 07 de setembro de 2021

Rodrigo de Paula Martins